| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint 25 | Start Date: 25/08/2026 | Final Date: 07/09/2026 |
| Projetc Name: | Civitas-backend |  |
| Ano: 5º | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS |  |
| Team Members |  |  |
| Gustavo Henrique Moreira Porto |  |  |
| Wendell Alves Nascimento |  |  |

|  | Sprint Backlog |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| #81 | Validação de TipoInstituição | 25/08/2026 | 07/09/2026 |

|  |  | Task Description |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| #81 | Garantir que o cadastro e manutenção dos tipos de instituição possuam validações completas de integridade, padronização e regras de negócio, assegurando consistência no vínculo com instituições do sistema. Além disso, aplicar correções necessárias no fluxo atual. | Gustavo Henrique Moreira Porto e Wendell Alves Nascimento | Completo | 2 horas | 2 horas |

# Sprint Description

Tarefa: Validações de Tipo de Instituição

Objetivo

Garantir que o cadastro e manutenção dos tipos de instituição possuam validações completas de integridade, padronização e regras de negócio, assegurando consistência no vínculo com instituições do sistema. Além disso, aplicar correções necessárias no fluxo atual.

Descrição

Implementar validações no backend para os campos da entidade de tipo de instituição, assegurando:

- Dados obrigatórios

- Padronização de informações

- Integridade relacional

- Retorno padronizado de erros (lista completa)

Critérios de Aceite

🔹 Campos Obrigatórios

- Validar que os campos obrigatórios não estão vazios:

  - descricao

  - situacao

🔹 Validação de Descrição

- Campo obrigatório

Mínimo de 3 caracteres

Máximo de 150 caracteres

Remover espaços extras (trim + normalização de espaços)

Padronizar capitalização para evitar variações inconsistentes

Não permitir descrições duplicadas no sistema (case-insensitive)

🔹 Validação de Situação

- Deve corresponder a um valor válido do enum Situacao

- Valores permitidos:

  - 1 = Ativo

  - 2 = Inativo

Rejeitar valores fora do padrão

🔹 Regra de Negócio (Situação)

- Tipos de instituição INATIVOS:

  - Não devem aparecer para seleção no cadastro de instituição

  - Não podem ser inativados se houver instituições ativas vinculadas

🔹 Validação em Atualização

- Ao alterar situacao para INATIVO via PUT, aplicar a mesma regra já usada no PATCH

Garantir consistência entre os endpoints de atualização (PUT e PATCH)

🔹 Validação de Inativação

- Não permitir inativação de tipo de instituição que possua:

  - Instituições ativas vinculadas

🔹 Normalização e Boas Práticas

- Implementar validações na camada SERVICE (TipoInstituicaoService)

Não depender apenas de DataAnnotations

Retornar mensagens claras ao usuário

Retornar os erros em lista única com todos os problemas de uma só vez

Criar exceção específica (ex.: TipoInstituicaoValidationException) e tratar no controller com 400

Evitar retorno de stack trace para erro de validação

Ajustes Técnicos Esperados

- Sobrescrever Create e Update em TipoInstituicaoService, seguindo padrão de TipoDespesaService

Adicionar método no repositório para checagem de duplicidade por descrição normalizada

Reutilizar ExisteInstituicoesAtivasAsync na validação de transição de situação

Incluir testes automatizados das regras críticas (descrição, enum, duplicidade, inativação com vínculo)

Observações e Sugestões

- Garantir consistência entre regras de negócio e API

- Evitar duplicidade de categorias (ex.: "Escola" vs "escola")

- Centralizar validações para facilitar manutenção futura

- Revisar compatibilidade entre limite no service e constraints do banco (Builder)

- Verificar o projeto antes do envio

# Sprint Results

Arquivos criados

- [TipoInstituicaoValidationException.cs](C:/Users/Repediu/Documents/civitas-backend/Civitas.WebAPI/Services/Validation/TipoInstituicaoValidationException.cs) — exception com coleção somente leitura de erros.

- [TipoInstituicaoValidationEndpointsTests.cs](C:/Users/Repediu/Documents/civitas-backend/Civitas.WebAPI.Tests/TipoInstituicaoValidationEndpointsTests.cs) — 23 casos automatizados.

Arquivos modificados

- [TipoInstituicaoService.cs (line 42)](C:/Users/Repediu/Documents/civitas-backend/Civitas.WebAPI/Services/Entities/TipoInstituicaoService.cs:42) — Create/Update, normalização, validações agregadas, duplicidade e inativação.

- [TipoInstituicaoController.cs (line 97)](C:/Users/Repediu/Documents/civitas-backend/Civitas.WebAPI/Controllers/TipoInstituicaoController.cs:97) — tratamento 400/404 e centralização da regra do PATCH no service.

- [ITipoInstituicaoRepository.cs](C:/Users/Repediu/Documents/civitas-backend/Civitas.WebAPI/Data/Interfaces/ITipoInstituicaoRepository.cs) — contrato de duplicidade com ignoreId.

- [TipoInstituicaoRepository.cs (line 23)](C:/Users/Repediu/Documents/civitas-backend/Civitas.WebAPI/Data/Repositories/TipoInstituicaoRepository.cs:23) — consulta case-insensitive, sem excluídos e com AsNoTracking.

- [TipoInstituicaoBuilder.cs (line 11)](C:/Users/Repediu/Documents/civitas-backend/Civitas.WebAPI/Data/Builders/TipoInstituicaoBuilder.cs:11) — limite alterado para 150.

Regras implementadas

- Descrição obrigatória, entre 3 e 150 caracteres.

- Trim, colapso de whitespace e capitalização pt-BR.

- Situação restrita a ATIVO/INATIVO.

- Duplicidade insensível a caixa, trim e espaços normalizados.

- ignoreId no update e registros excluídos fora da duplicidade.

- Preservação de Excluido e DataExclusao.

- PUT e PATCH bloqueiam ATIVO → INATIVO com instituições ativas vinculadas.

- Erros agregados retornam 400, ResponseEnum.INVALID, lista em Data e nenhum stack trace.

- Listagem ativa existente preservada.

- Nenhuma migration ou DDL criada.

Verificações executadas

- SDK .NET 9.0.317 instalado em C:\Users\Repediu\.dotnet.

- Build da API: aprovado, zero erros.

- Testes isolados da issue: 23/23 aprovados.

- Tradução Npgsql verificada: consulta gerou upper(btrim(...)), sem Regex ou avaliação em memória.

- git diff --check: aprovado.

- Apenas os sete arquivos relacionados acima estão alterados/criados.

# Assinaturas