| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint #13 | Start Date: 17/03/2026 | Final Date: 23/03/2026 |  |
| Projetc Name: | civitas-backend |  |  |
| Ano: 5º | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS |  |  |
| Team Members |  |  |  |
| Wendell Alves Nascimento |  |  |  |
| João Antonio Gomes Cestonaro |  |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| 056 | Ajuste de endpoints nas rotas | 17/03/26 | 23/03/26 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| 056 | Modificar as rotas do sistema adicionando ou removendo os endpoints necessários ou desnecessários, promovendo uma API organizada, leve e fácil uso. | João Antonio Gomes Cestonaro, Wendell Alves Nascimento. | Completo | 20 horas | 20 horas |

Sprint Description

Tarefa: Sprint 13 – Ajuste de endpoints nas rotas

Objetivo

Modificar as rotas do sistema adicionando ou removendo os endpoints necessários ou desnecessários, promovendo uma API organizada, leve e fácil uso.

Critérios de Aceite

- Análise da arquitetura atual do backend

- Identificação de gargalos de desempenho (API, banco de dados, queries, rede)

- Estudo de estratégias de escalabilidade vertical e horizontal

- Proposta de melhorias estruturais e técnicas

- Documentação das recomendações técnicas

- Exemplos práticos aplicáveis ao contexto do sistema

Observações

- Verifique se as rotas possuem todos os endpoints acima. Caso não possua, adicione o endpoint faltante ou remova o endpoint desnecessário.

- O endpoint GET da rota deve listar apenas os ativos por padrão. Os inativos devem ser listados no endpoint GET inativos.

- Faça a documentação completa com as rotas e seus endpoints atualizados.

- Verifique todo seu trabalho antes de enviá-lo.

Sprint Results

Realizamos a refatoração das rotas do sistema, adicionando e removendo endpoints conforme a necessidade, com o objetivo de tornar a API mais organizada, leve e de fácil utilização.

As alterações contemplam ajustes na estrutura de serviços genéricos, repositórios e controllers, garantindo maior padronização e reutilização de código.

Arquivos alterados:

- Program.cs

- Civitas.WebAPI.csproj

- Civitas.WebAPI.http

Camada de Dados (Data):

- Data/Interfaces/IGenericService

- Data/Repositories/GenericService

Camada de Serviço (Service):

- Service/Entities/GenericService

- Service/Interfaces/IGenericService

Controllers:

- AuditoriaController

- DespesaController

- DocumentoController

- FluxoController

- FornecedorController

- InstituicaoController

- OrcamentoController

- SecretariaController

- TipoDespesaController

- TipoInstituicaoController

- UnidadeMedidaController

- UsuarioController

Conclusão

Com essas alterações, a API passa a ter uma estrutura mais padronizada e coesa, reduzindo redundâncias e facilitando a manutenção e evolução do sistema. A centralização de comportamentos comuns por meio de serviços genéricos melhora a reutilização de código, enquanto a revisão dos endpoints torna a comunicação mais clara e eficiente para os consumidores da API.

Assinaturas