| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint 14 | Start Date: 25/03/2026 | Final Date: 30/03/2026 |
| Projetc Name: | Civitas-backend |  |
| Ano: 5º | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS |  |
| Team Members |  |  |
| Wendell Alves Nascimento |  |  |
| Felipe Pacheco Bianchini |  |  |
| Gustavo Henrique Moreira Porto |  |  |

|  | Sprint Backlog |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| #57 | Implementação de Autenticação com JWT | 25/03/2026 | 30/03/2026 |

|  |  | Task Description |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| #57 |  | Wendell Alves Nascimento, Felipe Pacheco Bianchini, Gustavo Henrique Moreira Porto | Completo | 15 horas | 15 horas |

# Sprint Description

Tarefa: Sprint 14 - Implementação de Autenticação com JWT

Objetivo

Implementar o sistema de autenticação de usuários, permitindo que um usuário válido realize login no sistema e receba um token JWT para autenticação nas requisições da API.

Critérios de Aceite

• 	Criar endpoint de autenticação (login).

Validar credenciais do usuário (email e senha).

Verificar usuário no banco de dados.

Gerar token JWT após autenticação válida.

Retornar token JWT na resposta da requisição.

Retornar erro apropriado caso as credenciais sejam inválidas.

Atualizar documentação da API.

Escopo da Rota

AUTENTICAÇÃO

Nessa rota, os endpoints devem ser:

POST /api/auth/login

Observações

- O endpoint deve receber as credenciais do usuário.

- O sistema deve validar as informações antes de gerar o token.

- O token JWT deve conter informações essenciais do usuário (id, nome e tipousuario)

- O token deve ter validade máxima de 60 minutos. Após isso, o usuário deve ser deslogado do sistema.

- O token será utilizado posteriormente para autenticação nas rotas protegidas da API.

# Sprint Results

Objetivo da task

Implementar autenticação de usuários via `POST /api/auth/login`, validando credenciais e retornando um token JWT para uso nas próximas rotas protegidas.

O que foi implementado

- Endpoint `POST /api/auth/login`.

- Validação básica de payload de login (`email` e `senha` obrigatórios).

- Busca de usuário por email no repositório.

- Verificação de senha com BCrypt.

- Bloqueio de autenticação para usuário inexistente, senha inválida ou usuário inativo.

- Geração de JWT com validade de 60 minutos.

- Inclusão das claims `sub`, `name` e `tipousuario`.

- Configuração do middleware `JwtBearer` no host.

- Documentação do esquema Bearer no Swagger.

- Atualização do `README.md` e do arquivo `Civitas.WebAPI.http`.

Alterações técnicas

- Foi adicionado `Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer`.

- Foram criados `AuthController`, `AuthService` e `JwtTokenService`.

- Foram criados DTOs dedicados para request/response de login.

- `IUsuarioRepository`/`UsuarioRepository` ganharam busca por email.

- Foi adicionada seção `Jwt` no `appsettings.json`.

Testes adicionados

- Login válido retornando token com claims esperadas.

- Login com senha inválida retornando `401 Unauthorized`.

- Login com usuário inativo retornando `401 Unauthorized`.

- Login com payload inválido retornando `400 BadRequest`.

Verificações executadas

- `DOTNET_ROLL_FORWARD=Major dotnet test Civitas.WebAPI/Civitas.WebAPI.sln --filter AuthEndpointsTests`

# Assinaturas