# Sprint Documentation

Sprint # 16

Start Date: 28/04/2026

Final Date: 04/05/2026

Projetc Name: Civitas-backend

Ano: 5º

Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS

## Team Members

- Felipe Pacheco Bianchini

- Giovanni da Silva Nascimento

- Gustavo Henrique Moreira Porto

## Sprint Backlog

| Task # | Description | Start Date | Final date |
| --- | --- | --- | --- |
| 91 | Tarefa: Adicionar classe Unidade Consumidora | 28/04/2026 | 04/05/2026 |

## Task Description

| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | Criar a entidade Unidade Consumidora no sistema, permitindo o cadastro e manutenção das unidades consumidoras vinculadas às instituições, secretarias, tipos de despesa, orçamentos e fornecedores já existentes no sistema, com soft delete reversível. | Felipe Pacheco Bianchini, Giovanni da Silva Nascimento, Gustavo Henrique Moreira Porto | Done | 8 | 8 |

## Sprint Description

### Tarefa: Adicionar classe Unidade Consumidora

### Objetivo

Criar a entidade Unidade Consumidora (UC) no sistema de gestão de prefeitura, permitindo o cadastro e a manutenção das unidades consumidoras vinculadas às instituições, secretarias, tipos de despesa, orçamentos e fornecedores já existentes. Implementar as validações necessárias no backend para garantir integridade dos dados, consistência relacional e regras de negócio, incluindo o pattern de soft delete (Excluido + DataExclusao) inédito no projeto.

### Descrição

Implementar a classe UnidadeConsumidora no backend, contendo os atributos definidos inicialmente e seus respectivos relacionamentos com tabelas já existentes no banco de dados. A entidade representa uma unidade consumidora utilizada no controle de despesas da prefeitura.

### Critérios de Aceite

Criação da Entidade:

- Criar a classe UnidadeConsumidora

- Criar o mapeamento da entidade no banco de dados

- Criar a migration correspondente

- Criar a tabela no banco de dados

- Garantir que a entidade siga o padrão utilizado no projeto

Atributos da Entidade:

- Id (serial/autoincremento, chave primária)

- Identificador (string — RENAVAM, HIDRÔMETRO, MEDIDOR etc.)

- IdInstituicao, IdTipoDespesa, IdSecretaria, IdOrcamento, IdFornecedor (chaves estrangeiras)

- Excluido (bool, soft delete)

- DataExclusao (DateTime?, null por padrão)

Validações:

- Campos obrigatórios validados na camada Service

- Identificador único entre não-excluídos

- Cada FK validada quanto a existência no banco

- Excluido sempre false em novos registros

- DataExclusao preenchida com DateTime.UtcNow no soft delete e zerada na restauração

- Validações em atualização revalidando relacionamentos e unicidade

- Não permitir edição de UC excluída (precisa restaurar antes)

- Erros agregados em uma lista única retornada ao usuário

Endpoints expostos:

- GET /api/unidades-consumidoras — paginado, apenas ativos

- GET /api/unidades-consumidoras/excluidos — paginado, apenas excluídos

- GET /api/unidades-consumidoras/{id} — apenas ativos

- GET /api/unidades-consumidoras/identificador/{identificador} — apenas ativos

- GET /api/unidades-consumidoras/instituicao/{idInstituicao} — apenas ativos

- GET /api/unidades-consumidoras/secretaria/{idSecretaria} — apenas ativos

- POST /api/unidades-consumidoras — cadastro

- PUT /api/unidades-consumidoras/{id} — atualização

- PATCH /api/unidades-consumidoras/{id}/status-exclusao — toggle de soft delete

## Sprint Results

### O que foi produzido

- Criação da entidade UnidadeConsumidora com 5 chaves estrangeiras, soft delete (Excluido + DataExclusao) e navigation properties.

- Mapeamento da entidade no banco via UnidadeConsumidoraBuilder (Fluent API): chave primária, Identificador obrigatório com MaxLength(100) e índice único, FKs com OnDelete(DeleteBehavior.Restrict), Excluido com HasDefaultValue(false), DataExclusao opcional.

- DTO UnidadeConsumidoraDTO espelhando o modelo, com mapeamento bidirecional registrado em MappingsProfile.

- Repositório UnidadeConsumidoraRepository herdando GenericRepository e expondo: paginação por status, busca por id/identificador filtrando excluídos, busca por instituição e secretaria, checagem de unicidade do identificador (com ignoreId) e validadores de existência das 5 FKs.

- Service UnidadeConsumidoraService herdando GenericService, com override de Create e Update aplicando o pipeline ValidateDtoInstance → Normalize → ValidateFields → ValidateRelationships → ValidateUniqueness, agregação de erros em List<string>, e método ToggleStatusExclusaoAsync para soft delete reversível.

- Exceções UnidadeConsumidoraValidationException (lista de erros) e UnidadeConsumidoraConflictException (conflito com Field), seguindo o padrão de InstituicaoValidationException / InstituicaoConflictException.

- Controller UnidadeConsumidoraController com 9 endpoints, [Authorize], tratamento padronizado de exceções e envelope Response.

- Registro em Program.cs (DI) e em AppDbContext (DbSet + builder).

- Migration AddUnidadeConsumidora gerada via dotnet ef migrations add (snapshot atualizado e versionado; arquivo de migration permanece local conforme política do .gitignore).

### Diagrama de Casos de Uso

Administrador

- Cadastrar Unidade Consumidora — include: Validação de UC (obrigatórios + FKs + unicidade)

- Atualizar Unidade Consumidora — include: Validação de UC + bloqueio de edição em excluídos

- Listar Unidades Consumidoras — include: Filtro de Soft Delete (Excluido = false)

- Buscar por Identificador / Instituição / Secretaria

- Excluir Logicamente (soft delete) — include: Soft Delete (Excluido = true; DataExclusao = UtcNow)

- Restaurar Unidade Consumidora — include: Soft Delete (Excluido = false; DataExclusao = null)

### Diagrama de Classes Afetadas

UnidadeConsumidora

- int Id

- string Identificador

- int IdInstituicao, int IdTipoDespesa, int IdSecretaria, int IdOrcamento, int IdFornecedor

- bool Excluido

- DateTime? DataExclusao

- Navigation: Instituicao, TipoDespesa, Secretaria, Orcamento, Fornecedor

UnidadeConsumidoraDTO (mapeado via AutoMapper)

- Mesmas propriedades da entidade, sem navigation properties.

IUnidadeConsumidoraRepository (estende IGenericRepository)

- GetPageNaoExcluidos(PaginationQuery)

- GetPageExcluidos(PaginationQuery)

- GetByIdNaoExcluidoAsync(int)

- GetByIdentificadorNaoExcluidoAsync(string)

- GetByInstituicaoNaoExcluidosAsync(int)

- GetBySecretariaNaoExcluidosAsync(int)

- ExistsByIdentificadorAsync(string, int? ignoreId)

- InstituicaoExistsAsync(int), TipoDespesaExistsAsync(int), SecretariaExistsAsync(int), OrcamentoExistsAsync(int), FornecedorExistsAsync(int)

UnidadeConsumidoraService (estende GenericService)

- Create(dto), Update(dto, id) com override

- ToggleStatusExclusaoAsync(id)

- Privados: Normalize, ValidateFields, ValidateRelationships, ValidateUniqueness

UnidadeConsumidoraController

- Os 9 endpoints da spec.

Exceções

- UnidadeConsumidoraValidationException (lista IReadOnlyCollection<string> Errors)

- UnidadeConsumidoraConflictException (campo string? Field)

### Diagrama de Sequência — Cadastro com Validação Agregada

- Administrador envia POST /api/unidades-consumidoras com payload.

- Controller chama Service.Create(dto).

- Service executa ValidateDtoInstance(dto) → Normalize(dto) → ValidateFields(dto).

- Se houver erros nos campos, lança UnidadeConsumidoraValidationException com a lista de erros, controller retorna 400 BadRequest com Data populado.

- Se campos válidos, executa ValidateRelationships(dto) checando cada FK no banco. Se inválida, lança ValidationException agregando erros.

- Executa ValidateUniqueness(dto). Se identificador já cadastrado, lança UnidadeConsumidoraConflictException (Field = "identificador"), controller retorna 409 Conflict.

- Se tudo válido, força dto.Excluido = false e dto.DataExclusao = null, persiste via Repository.Add(entity).

- Controller retorna 200 OK com o DTO contendo o Id gerado pelo banco.

### Diagrama de Sequência — Soft Delete via Toggle

- Administrador envia PATCH /api/unidades-consumidoras/{id}/status-exclusao.

- Controller chama Service.ToggleStatusExclusaoAsync(id).

- Service busca o registro com Repository.GetById(id). Se inexistente, lança KeyNotFoundException, controller retorna 404 NotFound.

- Se existing.Excluido == false: define Excluido = true e DataExclusao = DateTime.UtcNow.

- Se existing.Excluido == true: define Excluido = false e DataExclusao = null.

- Persiste via Repository.Update(existing).

- Controller retorna 200 OK com { Id, Excluido, DataExclusao }.

### Telas produzidas

Não há telas nesta entrega. A task é exclusivamente de backend (modelagem da entidade, validações, regras de soft delete e endpoints REST). A verificação manual em clientes HTTP (Swagger UI) não gerou artefatos visuais de UI.

### O que foi bem — Aprendizados

- A escolha de espelhar InstituicaoService em vez de FornecedorService (mais antigo, com try/catch no controller e ArgumentException por validação) reduziu drasticamente o tempo de implementação e manteve a base de código consistente com o padrão moderno (lista agregada de erros + exceção dedicada).

- Implementar o soft delete localmente na entidade (sem interceptor global do EF Core) foi a opção mais segura para esta sprint: evita que o pattern afete entidades não auditadas e mantém o comportamento explícito nos repositórios. A generalização pode ser feita por refatoração incremental no futuro.

- A modelagem de DataExclusao como DateTime? (timestamp UTC) — em vez de DateOnly? — preserva informação de auditoria útil sem custo adicional, e o EF Core mapeia automaticamente para timestamp with time zone no Postgres.

- O endpoint único PATCH /status-exclusao com semântica de toggle simplifica o cliente: não há rotas separadas para “excluir” e “restaurar”; a operação é idempotente por estado e a resposta indica claramente o resultado.

- A pipeline de validação ValidateDtoInstance → Normalize → ValidateFields → ValidateRelationships → ValidateUniqueness garante que erros baratos (campo obrigatório) sejam detectados antes de operações caras (round-trips ao banco para checar FK).

### O que não pôde ser implementado — Justificativas

- Bloqueio de exclusão por vínculos. A spec menciona que “caso existam registros vinculados, a exclusão deve ser bloqueada”. UnidadeConsumidora ainda não possui entidades dependentes neste sprint (nenhuma outra entidade referencia UC). A estrutura está preparada para receber essa checagem em ToggleStatusExclusaoAsync quando despesas (ou outras) passarem a referenciar UC; deixar a checagem ativa agora seria código morto.

- Testes automatizados. Não foram adicionados testes de integração para os 9 endpoints. O card não solicita explicitamente, mas é uma pendência natural para garantir cobertura das validações agregadas, do toggle de soft delete e do bloqueio de edição em registros excluídos.

- Migration versionada no repositório. O .gitignore do projeto ignora **/Migrations/, então apenas o AppDbContextModelSnapshot.cs foi atualizado e commitado. A migration física permanece local por política do repositório.

- Soft delete global via interceptor. Optou-se por implementação local na entidade. A generalização (interceptor de SaveChanges filtrando Excluido = false por padrão e suporte a query filters globais) fica como evolução futura.

### Testes realizados

Verificações de build e migração:

- dotnet build Civitas.WebAPI/Civitas.WebAPI.csproj — 0 erros, 92 avisos (todos pré-existentes, CS8618 nullable do código legado).

- dotnet ef migrations add AddUnidadeConsumidora — migration gerada com sucesso, snapshot atualizado e revisado (cria a tabela unidadeconsumidora, configura as 5 FKs com Restrict, índice único em identificador, default de excluido=false, dataexclusao nullable, índices nas 5 FKs).

Testes manuais (Swagger UI):

- POST com Identificador em branco e FKs zeradas → 400 com lista contendo “O campo Identificador e obrigatorio.”, “O campo Instituicao e obrigatorio.” e demais.

- POST com FKs apontando para registros inexistentes → 400 com mensagens “A instituicao informada nao foi encontrada.” etc., todas em uma única lista.

- POST com Identificador igual a um já cadastrado e ativo → 409 com Field = "identificador".

- POST válido → 200 com Id preenchido pelo banco, Excluido = false, DataExclusao = null.

- PUT em UC com Excluido = true → 400 com mensagem orientando a restauração antes de editar.

- PUT alterando Identificador para um valor já em uso por outra UC → 409.

- PATCH /status-exclusao em UC ativa → 200, registro fica Excluido = true, DataExclusao preenchido com timestamp UTC.

- PATCH /status-exclusao em UC excluída → 200, registro retorna Excluido = false, DataExclusao = null.

- GET /api/unidades-consumidoras → retorna apenas registros com Excluido = false.

- GET /api/unidades-consumidoras/excluidos → retorna apenas registros com Excluido = true.

- GET por id, identificador, instituição e secretaria → todos filtram Excluido = false.

## Assinaturas

Felipe Pacheco Bianchini

Giovanni da Silva Nascimento

Gustavo Henrique Moreira Porto