| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint 15 | Start Date: 07/04/2026 | Final Date: 13/04/2026 |
| Projetc Name: | Civitas-backend |  |
| Ano: 5º | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS |  |
| Team Members |  |  |
| Wendell Alves Nascimento |  |  |
| Gustavo Henrique Moreira Porto |  |  |

|  | Sprint Backlog |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| #73 | Adicionar busca de endereço automática por CEP | 07/04/2026 | 13/04/2026 |

|  |  | Task Description |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| #73 | Implementar a busca automática de endereço a partir do CEP, de forma genérica e reutilizável, permitindo seu uso em diferentes módulos do sistema (clientes, instituições, usuários, etc), melhorando a experiência do usuário e reduzindo erros de digitação. | Wendell Alves Nascimento, Gustavo Henrique Moreira Porto | Completo | 10 horas | 10 horas |

# Sprint Description

Tarefa: Sprint 15 - Adicionar busca de endereço automática por CEP

Objetivo

Implementar a busca automática de endereço a partir do CEP, de forma genérica e reutilizável, permitindo seu uso em diferentes módulos do sistema (clientes, instituições, usuários, etc), melhorando a experiência do usuário e reduzindo erros de digitação.

Critérios de Aceite

- Integrar com a API do ViaCEP para consulta de CEP.

Criar um serviço genérico e reutilizável para consulta de CEP.

Realizar busca automática ao inserir um CEP válido.

Preencher automaticamente os campos de endereço (logradouro, bairro, cidade, UF).

Permitir edição manual dos campos após preenchimento automático.

Tratar CEPs não encontrados.

Garantir que a aplicação não quebre em caso de falha na API.

Permitir reutilização da funcionalidade em diferentes entidades do sistema.

Atualizar documentação da funcionalidade.

Implementação deve ocorrer nas entidades USUÁRIO, INSITUIÇÕES, FORNECEDOR e SECRETARIA

Escopo da Implementação

A busca deve ser feita utilizando a API pública do ViaCEP:

https://viacep.com.br/ws/{CEP}/json/

Arquitetura esperada:

- Criar um serviço (ex: CepService) responsável pela consulta do CEP.

- Criar um DTO padrão (ex: EnderecoDto) para representar os dados retornados.

- O serviço deve ser independente de qualquer entidade específica.

- A lógica de consulta não deve ficar dentro de controllers ou entidades.

- O serviço deve ser injetado via Dependency Injection.

Exemplo de resposta da API:

{

"cep": "15700-200",

"logradouro": "Avenida João Amadeu",

"bairro": "Jardim Samambaia",

"cidade": "Jales",

"uf": "SP"

}

Fluxo esperado:

- Usuário insere o CEP.

- Sistema valida o formato do CEP (apenas números, 8 dígitos).

- Ao validar, realiza requisição para a API através do serviço.

- Caso sucesso:

  - Preenche automaticamente os campos.

- Caso erro:

  - Exibe mensagem informando CEP inválido ou não encontrado.

Observações

- Implementar tratamento para o campo "erro": true retornado pela API.

- Evitar múltiplas requisições desnecessárias (debounce opcional).

- A funcionalidade deve ser desacoplada e reutilizável em qualquer formulário.

- Em caso de indisponibilidade da API, permitir preenchimento manual normalmente.

- Evitar duplicação de código entre módulos.

- Analise todo o projeto antes do envio

# Sprint Results

Foi implementada a funcionalidade de consulta de endereço por CEP de forma genérica e reutilizável no backend, sem alterações em entidades ou no banco de dados. Foram criados o DTO EnderecoViaCepDTO.cs, a interface ICepService.cs, a exceção de infraestrutura CepServiceException.cs e o serviço CepService.cs, responsável por sanitizar o CEP, validar o formato com 8 dígitos, consultar a API ViaCEP e diferenciar cenários de CEP inexistente e falha externa.

Também foi adicionado o endpoint protegido GET /api/cep/{cep} em CepController.cs, seguindo o envelope padrão Response, com retorno 200 para sucesso, 400 para CEP inválido, 404 para CEP não encontrado e 500 para erro na integração. No runtime, Program.cs foi atualizado para registrar AddHttpClient<ICepService, CepService>(), e appsettings.json passou a incluir a configuração ViaCep com BaseUrl e timeout.

Na cobertura de qualidade, foi criado CepEndpointsTests.cs com testes de integração para os cenários de sucesso, CEP com máscara, CEP inválido, CEP não encontrado, falha externa e acesso sem token, utilizando HttpClient mockado, sem dependência da API real. Também foi ajustado FornecedorValidationEndpointsTests.cs para manter a suíte compatível com autenticação nas rotas protegidas. Por fim, README.md foi atualizado para documentar o novo endpoint e seu uso no preenchimento automático de endereço.

# Assinaturas