| Sprint Documentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint #12 |  |  | Start Date: 24/02/2026 |  |  |  | Final Date: 09/03/2026 |  |  |  |  |
| Projetc Name: |  |  | civitas-backend |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano: 5º |  |  | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Team Members |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gustavo Henrique Moreira Porto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Felipe Pacheco Bianchini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giovanni da Silva Nascimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sprint Backlog |  |  |  |  |  |  |
| Task # | Description |  |  |  |  |  |  |  | Start Date |  | Final date |
| 050 | Pesquisa por Paginação |  |  |  |  |  |  |  | 24/02/2026 |  | 09/03/2026 |
|  |  |  |  | Task Description |  |  |  |  |  |  |  |
| Task # |  | Description |  | Assigned To |  | Status |  | Estimated Hours |  | Logged Hours |  |
| 050 |  | O objetivo desta task é implementar um mecanismo de pesquisa com paginação no backend. |  | Gustavo Porto, Felipe Pacheco e Giovanni Nasciment o |  | Completo |  | 15 Horas |  | 15 Horas |  |

# Sprint Description

## Tarefa: Sprint 12 - Pesquisa por Paginação Objetivo

O objetivo desta task é implementar um mecanismo de pesquisa com paginação no backend.

Devido ao grande volume de dados financeiros (despesas, empenhos, fornecedores, relatórios por período, etc.), é necessário garantir que as consultas retornem resultados de forma paginada, evitando:

- Sobrecarga no banco de dados

- Alto consumo de memória no servidor

- Respostas muito grandes na API

- Lentidão na interface do usuário

A paginação visa melhorar tanto o desempenho do sistema quanto a experiência do usuário, permitindo navegação eficiente entre grandes conjuntos de dados.

## Critérios de Aceite

- Implementação de paginação nos endpoints de listagem (ex: despesas, fornecedores, secretarias).

Definição de parâmetros padrão (ex: page, limit ou size).

- Retorno estruturado contendo:

o Lista de dados da página atual o Total de registros o Total de páginas o Página atual

Aplicação de ordenação segura e controlada.

Testes de performance comparando antes e depois da paginação.

Documentação da implementação no backend.

## Observações

- Evitar uso de consultas sem limite (SELECT * sem LIMIT).

- Definir um limite máximo de registros por página para evitar abusos (ex: máximo de 100 registros por requisição).

- Avaliar uso de:

  - Paginação com LIMIT e OFFSET (modelo tradicional).

  - Paginação baseada em cursor (para grandes volumes de dados).

- Garantir compatibilidade com filtros combinados (por período, secretaria, fornecedor, status, etc.).

- Considerar impacto da paginação em consultas com grandes volumes históricos (anos fiscais anteriores).

Foco principal: reduzir carga no sistema e melhorar a experiência do usuário ao navegar por grandes volumes de dados.

# Sprint Results

Durante a Sprint 12 implementamos um sistema de paginação nos endpoints de listagem da API, com o objetivo de melhorar a performance das consultas e evitar que grandes quantidades de dados sejam retornadas de uma só vez. A implementação foi feita utilizando LIMIT e OFFSET no repositório genérico, seguindo a arquitetura já existente do projeto (Controller → Service → Repository), sem criar novas camadas.

A paginação permite dividir os resultados em páginas menores, onde cada requisição retorna apenas uma parte dos registros. Para isso, os endpoints de listagem passaram a aceitar alguns parâmetros de consulta (query params).

O parâmetro page define qual página de resultados será retornada. Por padrão, o valor é 1, que corresponde à primeira página.

O parâmetro size define quantos registros serão retornados por página. O valor padrão é 20, e o máximo permitido é 100, para evitar sobrecarga no sistema.

Internamente, esses valores são usados para calcular o LIMIT e o OFFSET da consulta no banco de dados:

- LIMIT determina quantos registros serão retornados (baseado no size).

- OFFSET determina a partir de qual posição os registros começam a ser retornados (calculado com base na página).

Por exemplo:

- page = 1 e size = 20 → retorna os 20 primeiros registros

- page = 2 e size = 20 → pula os 20 primeiros registros e retorna os próximos 20

Além da paginação, os endpoints também permitem ordenar os resultados retornados. Isso é feito utilizando os parâmetros sortBy e sortDirection.

O parâmetro sortBy define qual campo da entidade será utilizado para ordenar os dados. Esse campo precisa existir na tabela ou no modelo da entidade. Por exemplo, em um endpoint de fornecedores, alguns valores possíveis poderiam ser:

- NomeFantasia

- RazaoSocial

- DataCriacao

- Id

Exemplo do que por: sortBy=NomeFantasia

Nesse caso, os fornecedores serão organizados de acordo com o valor do campo NomeFantasia.

Já o parâmetro sortDirection define a direção da ordenação, podendo ser:

- asc → ordem crescente

- desc → ordem decrescente

Exemplo: sortDirection=asc

Caso seja informado um campo inválido em sortBy, o sistema aplica automaticamente um fallback para a chave primária da entidade, garantindo que a ordenação continue funcionando.

A resposta da API foi padronizada para retornar não apenas os dados da página atual, mas também informações sobre a paginação, incluindo:

- items: registros retornados na página atual

- totalRecords: total de registros existentes

- totalPages: número total de páginas

- currentPage: página atual

- pageSize: quantidade de registros por página

Essa implementação foi aplicada aos endpoints de listagem que utilizam o serviço genérico, incluindo despesas, fornecedores, secretarias, usuários, auditorias, documentos, fluxos, orçamentos, instituições, tipos e unidades.

Além disso, foi criado um projeto de testes automatizados para validar o funcionamento da paginação, verificando cenários como retorno de payload paginado com metadados, limite máximo por página, ordenação segura e comparação entre leitura completa e leitura paginada no repositório.

# Assinaturas