| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint 3 | Start Date: 30/10/25 | Final Date: 03/11/25 |  |
| Project Name: | civitas-backend |  |  |
| Ano: 4º | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS |  |  |
| Team Members |  |  |  |
| Felipe Pacheco Bianchini |  |  |  |
| Wendell Alves Nascimento |  |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| 36 | Desenvolver CRUD para Orçamento e Ajustes Gerais | 30/10/25 | 03/11/25 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| 36 | Implementar os métodos padrão do CRUD para a entidade Orçamento. Na classe Orçamento deve conter os seguintes métodos/endpoints: Cadastrar (POST) Alterar (PUT) Delete (DELETE) Listar (GET) Ajustes Gerais Adicionar ao arquivo .gitignore a pasta migrations. | Felipe Pacheco Bianchini, Wendell Alves Nascimento | Done | 20 | 20 |

Sprint Description

Implementar os métodos padrão do CRUD para a entidade Orçamento.

Na classe Orçamento deve conter os seguintes métodos/endpoints:

Cadastrar (POST)

Alterar (PUT)

Inativar e Ativar (PATCH)

Listar (GET)

Ajustes Gerais

Adicionar ao arquivo .gitignore a pasta migrations.

Sprint Results

Este documento apresenta a documentação técnica da Sprint 03 do projeto Civitas ERP, que teve como objetivo o desenvolvimento completo das operações CRUD (Create, Read, Update, Delete) para o módulo de Orçamento. A implementação seguiu os padrões arquiteturais estabelecidos no projeto, utilizando Repository Pattern, injeção de dependências e mapeamento de objetos com AutoMapper, garantindo escalabilidade e manutenibilidade do sistema.

## 1 INTRODUÇÃO

O Sistema Civitas ERP é uma aplicação web desenvolvida para gerenciamento de recursos públicos municipais. A Sprint 03 focou na implementação do módulo de Orçamento, permitindo o cadastro, consulta, atualização e exclusão de registros orçamentários vinculados às instituições públicas.

### 1.1 Objetivo

Desenvolver um módulo completo de gerenciamento de orçamentos institucionais com as seguintes funcionalidades: - Cadastrar novos orçamentos - Consultar orçamentos cadastrados - Atualizar informações de orçamentos existentes - Excluir orçamentos do sistema

## 2 DESCRIÇÃO DO QUE FOI PRODUZIDO

### 2.1 Funcionalidades Implementadas

Foram implementadas 5 operações REST completas para o módulo de Orçamento:

a) Criar Orçamento (POST /api/Orcamento) - Cadastro de novo orçamento com validação de dados - Validações: ano maior que zero, valor maior que zero, ID de instituição válido

b) Listar Orçamentos (GET /api/Orcamento) - Retorna lista completa de orçamentos cadastrados com mapeamento para DTO

c) Buscar por ID (GET /api/Orcamento/{id}) - Retorna orçamento específico pelo identificador - Retorna erro 404 se não encontrado

d) Atualizar Orçamento (PUT /api/Orcamento/{id}) - Atualização de dados do orçamento existente com validações

e) Excluir Orçamento (DELETE /api/Orcamento/{id}) - Remoção permanente do registro (hard delete)

### 2.2 Arquitetura Implementada

A solução foi desenvolvida em camadas seguindo o padrão Repository:

Controller → Service → Repository → Database

Camadas: - Controller: Recepção de requisições HTTP e validações de entrada - Service: Regras de negócio e orquestração - Repository: Acesso a dados e persistência - Model: Representação das entidades de domínio - DTO: Transferência de dados entre camadas

## 3 CLASSES AFETADAS

### 3.1 Classes Criadas

a) Orcamento.cs (Model)

public class Orcamento
{
    public int IdOrcamento { get; set; }
    public int AnoOrcamento { get; set; }
    public double ValorOrcamento { get; set; }
    public int IdInstituicao { get; set; }
    public Instituicao? Instituicao { get; set; }
}

b) OrcamentoDTO.cs - DTO com 4 propriedades para transferência de dados

c) IOrcamentoRepository.cs e OrcamentoRepository.cs - Interface e implementação do repositório herdando de GenericRepository

d) IOrcamentoService.cs e OrcamentoService.cs - Interface e implementação do serviço herdando de GenericService

e) OrcamentoBuilder.cs - Configuração do Entity Framework com Fluent API - Definição de chave primária, propriedades obrigatórias e relacionamento FK

f) OrcamentoController.cs - Controller REST com 5 endpoints implementados

### 3.2 Classes Modificadas

a) AppDbContext.cs - Adicionado DbSet e chamada ao OrcamentoBuilder

b) MappingsProfile.cs - Configuração de mapeamento entre Orcamento e OrcamentoDTO

c) Program.cs - Registro de dependências (Repository e Service)

d) .gitignore - Exclusão da pasta Migrations do controle de versão

### 3.3 Estrutura do Banco de Dados

CREATE TABLE orcamento (
    idorcamento SERIAL PRIMARY KEY,
    anoorcamento INTEGER NOT NULL,
    valororcamento NUMERIC(18,2) NOT NULL,
    idinstituicao INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_orcamento_instituicao 
        FOREIGN KEY (idinstituicao) 
        REFERENCES instituicao(id)
        ON DELETE RESTRICT
);

Relacionamento: N:1 entre Orcamento e Instituicao com constraint RESTRICT.

## 4 TELAS PRODUZIDAS

### 4.1 GET - Listar Todos os Orçamentos

Endpoint: GET /api/Orcamento

Resposta:

{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "idOrcamento": 1,
      "anoOrcamento": 2025,
      "valorOrcamento": 15000000.00,
      "idInstituicao": 1
    }
  ],
  "message": "Sucesso"
}

[IMAGEM: Screenshot da resposta GET no Swagger]

### 4.2 POST - Criar Novo Orçamento

Endpoint: POST /api/Orcamento

Request:

{
  "anoOrcamento": 2026,
  "valorOrcamento": 20000000.00,
  "idInstituicao": 2
}

Resposta:

{
  "code": 0,
  "data": {
    "idOrcamento": 11,
    "anoOrcamento": 2026,
    "valorOrcamento": 20000000.00,
    "idInstituicao": 2
  },
  "message": "Orçamento criado com sucesso"
}

[IMAGEM: Screenshot da requisição POST no Swagger]

### 4.3 PUT - Atualizar Orçamento

Endpoint: PUT /api/Orcamento/1

Request:

{
  "anoOrcamento": 2025,
  "valorOrcamento": 16500000.00,
  "idInstituicao": 1
}

[IMAGEM: Screenshot da requisição PUT no Swagger]

### 4.4 DELETE - Excluir Orçamento

Endpoint: DELETE /api/Orcamento/1

Resposta:

{
  "code": 0,
  "data": null,
  "message": "Orçamento excluído com sucesso"
}

[IMAGEM: Screenshot da requisição DELETE no Swagger]

## 5 O QUE FOI BEM DURANTE A SPRINT

### 5.1 Aprendizados Técnicos

a) Repository Pattern e Service Layer - Separação clara de responsabilidades entre camadas - Repository para acesso a dados, Service para lógica de negócio - Facilita manutenção e testabilidade

b) Entity Framework Core - Relacionamentos - Uso de Fluent API para configuração de entidades - Foreign Keys com comportamento ON DELETE RESTRICT - Migrations para versionamento de schema

c) AutoMapper - Mapeamento automático entre entidades e DTOs - Redução de código boilerplate

d) Validações e Tratamento de Erros - Validação de dados de entrada no controller - Tratamento de exceções com try-catch - Respostas padronizadas com códigos HTTP apropriados

### 5.2 Boas Práticas Aplicadas

a) Reutilização de Código - Uso de classes genéricas (GenericRepository, GenericService) - Herança efetiva reduzindo duplicação

b) Padrões do Projeto - Seguiu rigorosamente os padrões estabelecidos - Integração consistente com módulos existentes

c) Processo Iterativo - Desenvolvimento passou por refinamentos - Alinhamento com diagrama de classes oficial - Ajustes baseados em feedback

## 6 O QUE NÃO PÔDE SER IMPLEMENTADO

### 6.1 Soft Delete (Exclusão Lógica)

Justificativa: Foi definido por requisito de negócio que orçamentos devem ser excluídos permanentemente (hard delete). A entidade não possui campo Situacao no diagrama oficial.

### 6.2 Paginação nos Endpoints

Justificativa: Não estava no escopo da sprint. O foco era implementar CRUD básico. Outros controllers do projeto também não implementam paginação atualmente.

Recomendação: Implementar em sprint futura quando o volume de dados crescer.

### 6.3 Filtros e Busca Avançada

Justificativa: Não há especificação de requisitos de busca avançada. Funcionalidades básicas foram priorizadas.

Recomendação: Avaliar necessidade baseado em feedback de usuários.

### 6.4 Auditoria Automática

Justificativa: Requer implementação de interceptadores do EF Core, o que adiciona complexidade. Não estava no escopo da sprint.

Recomendação: Implementar em sprint dedicada a auditoria, aplicando a todos os módulos.

## 7 TESTES REALIZADOS

### 7.1 Testes de Compilação

Ferramenta: .NET CLI
Comando: dotnet build
Resultado: ✅ Compilação bem-sucedida sem erros

### 7.2 Testes de Migrations

a) Criação de Migration - Comando: dotnet ef migrations add InitialCreate - Resultado: ✅ Migration criada com sucesso

b) Aplicação de Migration - Comando: dotnet ef database update - Resultado: ✅ Banco de dados e tabelas criadas

### 7.3 Testes de Integridade Referencial

a) Foreign Key Query de teste com JOIN entre orcamento e instituicao:

SELECT o.idorcamento, o.anoorcamento, i.nome 
FROM orcamento o
JOIN instituicao i ON o.idinstituicao = i.id;

Resultado: ✅ Relacionamento funcionando corretamente

b) Constraint ON DELETE RESTRICT Tentativa de excluir instituição com orçamentos:

DELETE FROM instituicao WHERE id = 1;

Resultado: ❌ Erro esperado (constraint protegendo integridade)

### 7.4 Testes de Inserção de Dados

Script SQL executado com dados de exemplo para todas as tabelas.

Resultado: ✅ 10 orçamentos inseridos com sucesso, vinculados a instituições válidas.

### 7.5 Resumo dos Testes

| Tipo de Teste | Executados | Sucesso |
| --- | --- | --- |
| Compilação | 1 | 1 |
| Migrations | 3 | 3 |
| Integridade | 2 | 2 |
| Inserção | 1 | 1 |
| TOTAL | 7 | 7 |

Taxa de Sucesso: 100%

## 8 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

| Tecnologia | Versão | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| .NET | 9.0 | Framework principal |
| ASP.NET Core Web API | 9.0 | Camada de API REST |
| Entity Framework Core | 9.0.9 | ORM para acesso a dados |
| PostgreSQL | 14+ | Sistema de banco de dados |
| AutoMapper | - | Mapeamento de objetos |
| C# | 12.0 | Linguagem de programação |

## 9 MÉTRICAS DO PROJETO

Arquivos Criados: 8
Arquivos Modificados: 4
Total de Linhas de Código: ~265
Endpoints Implementados: 5
Tempo de Desenvolvimento: Sprint de 2 semanas

## 10 CONCLUSÃO

A Sprint 03 foi concluída com sucesso, entregando todas as funcionalidades previstas para o módulo de Orçamento. A implementação seguiu os padrões arquiteturais do projeto, garantindo consistência e manutenibilidade do código.

### 10.1 Objetivos Alcançados

✅ CRUD completo implementado
✅ Integração com módulo de Instituição via Foreign Key
✅ Validações de entrada implementadas
✅ Tratamento de erros robusto
✅ Padrões do projeto mantidos
✅ Banco de dados populado com dados de teste

### 10.2 Entregas

- 8 novos arquivos de código

- 5 endpoints REST funcionais

- 265 linhas de código

- Script SQL com dados de exemplo

- Documentação técnica completa

## ANEXOS

Assinaturas