| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint #02 | Start Date: 13/10/2025 | Final Date: 20/10/2025 |  |
| Projetc Name: | civitas-backend |  |  |
| Ano: 4º | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS |  |  |
| Team Members |  |  |  |
| Gustavo Henrique Moreira Porto |  |  |  |
| João Antonio Gomes Cestonaro |  |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
|  | Criação do CRUD de Documento | 13/10/25 | 20/10/25 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
|  | Implementar os métodos padrão do CRUD para a entidade Documento e criar a chave estrangeira com fornecedor, contemplando as seguintes operações: -Cadastrar -Alterar -Listar - Excluir | Gustavo Porto, João Gomes | Completo | 10 horas | 10 horas |

Sprint Description

Tarefa: Sprint 02 - Criação do CRUD de Documentos

Objetivo

Implementar os métodos padrão do CRUD para a entidade Documentos, contemplando as seguintes operações:

-Cadastrar

-Alterar

-Inativar e ativar registro

-Listar

Classe Alvo

Critérios de Aceite

- Todas as funcionalidades do CRUD funcionando

Validações básicas de dados implementadas

Observações

- CRUD vai ter chave estrangeira atrelado a classe Fornecedor.

Sprint Results

Começamos criando a Model colocando todos os atributos de acordo com o diagrama acima e criando

Assinaturas