| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint 43 | Start Date: 26/11/25 | Final Date: 01/12/25 |  |
| Project Name: | citivas-backend |  |  |
| Ano: 4º | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS |  |  |
| Team Members |  |  |  |
| Felipe Pacheco Bianchini |  |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| 43 | Padronização dos endpoints da API | 26/11/25 | 01/12/25 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| 43 | Padronizar os endpoints da API de forma a melhorar a legibilidade, consistência e manutenção do código. | Felipe Pacheco Bianchini, | Done | 20 | 20 |

Sprint Description

Padronizar os endpoints da API de forma a melhorar a legibilidade, consistência e manutenção do código.

Abaixo, segue o nome de cada endpoint em cada crud:
(padrao atual) --> (padrao a ser adicionado)

CRUD - AUDITORIA
GET /api/Auditoria --> GET /api/auditorias
GET /api/Auditoria/{id} --> GET /api/auditorias/{id}
GET /api/Auditoria/GetByUsuarioId/{usuarioId} --> GET /api/auditorias/usuario/{usuarioId}
GET /api/Auditoria/GetByEntidade --> GET /api/auditorias/entidade
GET /api/Auditoria/GetByOperacao --> GET /api/auditorias/operacao
POST /api/Auditoria --> POST /api/auditorias
PUT /api/Auditoria/{id} --> PUT /api/auditorias/{id}
DELETE /api/Auditoria/{id} --> DELETE /api/auditorias/{id}
PATCH /api/Auditoria/{id}/alterar-situacao --> PATCH /api/auditorias/situacao/{id}

CRUD - DESPESAS
PATCH /api/despesa/{id}/alterar-situacao --> PATCH /api/despesa/situacao/{id}

CRUD - DOCUMENTO
GET /api/Documento --> GET /api/documento
GET /api/Documento/{id} --> GET /api/documento/{id}
POST /api/Documento --> POST /api/documento
PUT /api/Documento/{id} --> PUT /api/documento/{id}
DELETE /api/Documento/{id} --> DELETE /api/documento/{id}

CRUD - FLUXO
GET /api/Fluxo--> GET /api/fluxo
GET /api/Fluxo/{id} --> GET /api/fluxo/{id}
POST /api/Fluxo--> POST /api/fluxo
PUT /api/Fluxo --> PUT /api/fluxo/{id}
PATCH /api/Fluxo/{id}/alterar-status --> /api/fluxo/status/{id}

CRUD - FORNECEDOR
GET /api/Fornecedor--> GET /api/fornecedor
GET /api/Fornecedor/{id} --> GET /api/fornecedor/{id}
POST /api/Fornecedor--> POST /api/fornecedor
PUT /api/Fornecedor--> PUT /api/fornecedor/{id}
PATCH /api/Fornecedor/{id}/alterar-situacao--> /api/fornecedor/situacao/{id}

CRUD - INSTITUIÇÃO
GET /api/Instituicao--> GET /api/instituicao
GET /api/Instituicao/{id} --> GET /api/instituicao/{id}
GET /api/Instituicao/GetInstituicaoByName --> GET /api/instituicao/nome
POST /api/Instituicao--> POST /api/instituicao
PUT /api/Instituicao--> PUT /api/instituicao/{id}
PATCH /api/Instituicao/{id}/AlterarSituacao--> /api/instituicao/situacao/{id}

CRUD - ORÇAMENTO
GET /api/Orcamento--> GET /api/orcamento
GET /api/Orcamento/{id} --> GET /api/orcamento/{id}
POST /api/Orcamento--> POST /api/orcamento
PUT /api/Orcamento--> PUT /api/orcamento/{id}
DELETE /api/Orcamento/{id} --> DELETE /api/orcamento/{id}

CRUD - SECRETARIA
GET /api/Secretaria--> GET /api/secretaria
GET /api/Secretaria/{id} --> GET /api/secretaria/{id}
POST /api/Secretaria--> POST /api/secretaria
PUT /api/Secretaria--> PUT /api/secretaria/{id}
DELETE /api/Secretaria/{id} --> DELETE /api/secretaria/{id}
PATCH /api/Secretaria/{id}/alterar-situacao--> /api/secretaria/situacao/{id}

CRUD - TIPO DESPESA
GET /api/TipoDespesa--> GET /api/tipo-despesa
GET /api/TipoDespesa/{id} --> GET /api/tipo-despesa/{id}
POST /api/TipoDespesa--> POST /api/tipo-despesa
PUT /api/TipoDespesa--> PUT /api/tipo-despesa/{id}
PATCH /api/TipoDespesa/{id}/AlterarSituacao--> /api/tipo-despesa/situacao/{id}

CRUD - TIPO INSTITUIÇÃO
GET /api/TipoInstituicao--> GET /api/tipo-instituicao
GET /api/TipoInstituicao/{id} --> GET /api/tipo-instituicao/{id}
POST /api/TipoInstituicao--> POST /api/tipo-instituicao
PUT /api/TipoInstituicao--> PUT /api/tipo-instituicao/{id}
PATCH /api/TipoInstituicao/{id}/AlterarSituacao--> /api/tipo-instituicao/situacao/{id}

UNIDADE MEDIDA
GET /api/UnidadeMedida--> GET /api/unidade-medida
GET /api/UnidadeMedida/{id} --> GET /api/unidade-medida/{id}
POST /api/UnidadeMedida--> POST /api/unidade-medida
PUT /api/UnidadeMedida--> PUT /api/unidade-medida/{id}
PATCH /api/UnidadeMedida/{id}/AlterarSituacao--> /api/unidade-medida/situacao/{id}

CRUD - USUÁRIO
GET /api/Usuario--> GET /api/usuario
GET /api/Usuario/GetUsuarioByCpf --> GET /api/usuario/cpf
GET /api/Usuario/GetUsuarioById --> GET /api/usuario/id
POST /api/Usuario --> POST /api/usuario
PUT /api/Usuario/{id} --> PUT /api/usuario/{id}
DELETE /api/Usuario --> DELETE /api/usuario/
PATCH /api/Usuario/{id}/alterar-situacao--> /api/usuario/situacao/{id}

Sprint Results

Objetivo da Sprint

Padronização completa de todos os endpoints da API REST do sistema Civitas para melhorar legibilidade, consistência e manutenibilidade do código, seguindo as convenções RESTful modernas.

Classes e Arquivos Afetados

Controllers Modificados (12 arquivos)

- AuditoriaController.cs

  - Rota base alterada de api/[controller] para api/auditorias

  - Endpoint GetByUsuarioId/{usuarioId} refatorado para usuario/{usuarioId}

  - Endpoint GetByEntidade refatorado para entidade com parâmetro query nomeEntidade

  - Endpoint GetByOperacao refatorado para operacao com parâmetro query operacao

  - PATCH endpoint padronizado de {id}/alterar-situacao para situacao/{id}

- DespesaController.cs

  - Rota base alterada de api/[controller] para api/despesas

  - PATCH endpoint padronizado de {id}/alterar-situacao para situacao/{id}

- DocumentoController.cs

  - Rota base alterada de api/[controller] para api/documentos

- FluxoController.cs

  - Rota base alterada de api/[controller] para api/fluxos

  - PATCH endpoint alterado de {id}/alterar-status para status/{id}

  - Mantido padrão especial com parâmetro [FromBody] Status novoStatus

- FornecedorController.cs

  - Rota base alterada de api/[controller] para api/fornecedores

  - PATCH endpoint padronizado de {id}/alterar-situacao para situacao/{id}

- InstituicaoController.cs

  - Rota base alterada de api/[controller] para api/instituicoes

  - Endpoint GetInstituicaoByName refatorado para nome com parâmetro query name

  - PATCH endpoint padronizado de {id}/AlterarSituacao para situacao/{id}

- OrcamentoController.cs

  - Rota base alterada de api/[controller] para api/orcamentos

  - Padronização de parâmetros: idOrcamento substituído por id em todos os endpoints (GET, PUT, DELETE)

- SecretariaController.cs

  - Rota base alterada de api/[controller] para api/secretarias

  - PATCH endpoint padronizado de {id}/alterar-situacao para situacao/{id}

- TipoDespesaController.cs

  - Rota base alterada de api/[controller] para api/tipo-despesa (kebab-case)

  - PATCH endpoint padronizado de {id}/AlterarSituacao para situacao/{id}

- TipoInstituicaoController.cs

  - Rota base alterada de api/[controller] para api/tipo-instituicao (kebab-case)

  - PATCH endpoint padronizado de {id}/AlterarSituacao para situacao/{id}

- UnidadeMedidaController.cs

  - Rota base alterada de api/[controller] para api/unidade-medida (kebab-case)

  - PATCH endpoint padronizado de {id}/AlterarSituacao para situacao/{id}

- UsuarioController.cs

  - Rota base alterada de api/[controller] para api/usuarios

  - Endpoint GetUsuarioByCpf refatorado para cpf com parâmetro query cpf

  - Endpoint duplicado GetUsuarioById removido e consolidado com padrão {id}

  - Endpoint DELETE corrigido com adição de parâmetro {id} faltante

  - PATCH endpoint padronizado de {id}/alterar-situacao para situacao/{id}

  - Mensagens de erro corrigidas (substituição de referências incorretas a "Fornecedor" por "Usuário")

Documentação Atualizada (2 arquivos)

- CLAUDE.md

  - Adicionada seção completa "API Routing Conventions" com:

    - Convenções para rotas base (lowercase, plural, kebab-case)

    - Padrões de endpoints CRUD

    - Padrões de endpoints de situação/status

    - Padrões de endpoints customizados com query parameters

    - Exemplos práticos de todos os padrões implementados

- Civitas.WebAPI.http

  - Arquivo completamente reescrito com exemplos de requisições HTTP para todos os 12 controllers

  - Demonstração de GET, PATCH e endpoints customizados

  - Exemplos de uso de query parameters

  - Exemplo de body parameter para endpoint de status do Fluxo

Padrões Implementados

Convenções de Nomenclatura:

- Rotas base em lowercase e forma plural: /api/usuarios, /api/despesas

- Kebab-case para palavras compostas: /api/tipo-despesa, /api/unidade-medida

- Remoção de nomes de métodos das rotas

Endpoints CRUD Padronizados:

- GET /api/{resource} - Listar todos

- GET /api/{resource}/{id} - Obter por ID

- POST /api/{resource} - Criar novo

- PUT /api/{resource}/{id} - Atualizar existente

- DELETE /api/{resource}/{id} - Deletar

Endpoints de Situação/Status:

- Maioria das entidades: PATCH /api/{resource}/situacao/{id}

- Entidade Fluxo: PATCH /api/fluxos/status/{id} (com enum Status no body)

Endpoints Customizados:

- Uso de segmentos descritivos: /api/auditorias/usuario/{usuarioId}

- Query parameters para filtros: /api/usuarios/cpf?cpf={value}

O que foi bem durante a sprint – Aprendizados

Planejamento Estruturado

A abordagem de dividir a implementação em 5 fases distintas permitiu:

- Organização clara das tarefas

- Validação incremental através de builds após cada fase

- Facilidade para rastrear progresso

- Redução de riscos ao implementar mudanças graduais

Arquitetura Consistente do Projeto

A arquitetura limpa do projeto Civitas facilitou as modificações:

- Padrão Generic Repository e Generic Service bem implementados

- Separação clara de responsabilidades (Controllers → Services → Repositories)

- Uso adequado de DTOs e AutoMapper

- Injeção de dependências bem estruturada

Documentação como Referencial

A existência do arquivo CLAUDE.md como guia de projeto foi fundamental:

- Facilitou o entendimento da estrutura

- Serviu de base para documentar as novas convenções

- Permitiu manter consistência com padrões já estabelecidos

Boas Práticas RESTful

A implementação seguiu fielmente os princípios REST:

- Uso correto de verbos HTTP (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE)

- URIs descritivas e orientadas a recursos

- Uso adequado de parâmetros de rota vs. query parameters

- Separação clara entre atributos [FromRoute], [FromQuery] e [FromBody]

Validação Contínua

Builds executados após cada fase garantiram:

- Detecção imediata de erros

- Confiança na integridade do código

- Build final limpo: 0 erros, 0 warnings em 0.75 segundos

Descoberta de Inconsistências

Durante a padronização, foram identificadas e corrigidas inconsistências pré-existentes:

- Parâmetro idOrcamento não seguia padrão id dos demais controllers

- Mensagens de erro incorretas no UsuarioController (referências a "Fornecedor")

- Endpoint DELETE sem parâmetro de rota no UsuarioController

- Endpoint duplicado GetUsuarioById no UsuarioController

O que não pôde ser implementado com justificativa

Alteração do Padrão de Status do FluxoController

Não Implementado: Unificar o endpoint PATCH /api/fluxos/status/{id} para seguir o mesmo padrão de toggle automático das demais entidades.

Justificativa: O FluxoController possui lógica de negócio específica que requer definição explícita do novo status através do body da requisição ([FromBody] Status novoStatus). Este padrão difere das demais entidades que apenas alternam entre ATIVO/INATIVO. Alterar este comportamento poderia quebrar a lógica de negócio existente e contratos com possíveis clientes da API.

Migração para Versionamento de API

Não Implementado: Implementação de versionamento de API (ex: /api/v1/{resource}).

Justificativa: Não fez parte do escopo da sprint. O versionamento de API é uma feature adicional que requer:

- Decisão arquitetural sobre estratégia de versionamento (URI, header, query parameter)

- Planejamento de migração de clientes existentes

- Definição de política de suporte a versões antigas

- Testes extensivos de compatibilidade

Esta funcionalidade pode ser considerada para sprints futuras caso haja necessidade de manter múltiplas versões da API.

Remoção do Atributo AutoMapper não utilizado

Não Implementado: Remoção de using AutoMapper; em controllers que não utilizam diretamente o AutoMapper.

Justificativa: Apesar de alguns controllers não usarem diretamente o AutoMapper (pois a conversão DTO ocorre na camada de serviço), a remoção desses imports seria uma otimização menor que:

- Não afeta funcionalidade ou performance

- Não estava no escopo de padronização de endpoints

- Poderia ser tratada em uma sprint focada em limpeza de código

Testes Realizados

1. Testes de Compilação

Metodologia: Build incremental após cada fase de implementação.

Resultados:

- Fase 1 (Documento, Despesa, Fornecedor, Secretaria): Build bem-sucedido

- Fase 2 (TipoDespesa, TipoInstituicao, UnidadeMedida): Build bem-sucedido

- Fase 3 (Auditoria, Instituicao, Usuario): Build bem-sucedido

- Fase 4 (Orcamento, Fluxo): Build bem-sucedido

- Fase 5 (Documentação): Build final bem-sucedido

Build Final:

Compilação com êxito.

0 Aviso(s)

0 Erro(s)

Tempo Decorrido 00:00:00.75

2. Validação de Rotas

Metodologia: Criação de arquivo .http com exemplos de requisições para todos os endpoints modificados.

Arquivo: Civitas.WebAPI.http

Cobertura de Testes:

- ✅ GET /api/auditorias

- ✅ GET /api/auditorias/{id}

- ✅ GET /api/auditorias/usuario/{usuarioId}

- ✅ GET /api/auditorias/entidade?nomeEntidade=Usuario

- ✅ GET /api/auditorias/operacao?operacao=CREATE

- ✅ PATCH /api/auditorias/situacao/{id}

- ✅ GET /api/despesas

- ✅ PATCH /api/despesas/situacao/{id}

- ✅ GET /api/documentos

- ✅ GET /api/fluxos

- ✅ PATCH /api/fluxos/status/{id} (com body)

- ✅ GET /api/fornecedores

- ✅ PATCH /api/fornecedores/situacao/{id}

- ✅ GET /api/instituicoes

- ✅ GET /api/instituicoes/nome?name=Prefeitura

- ✅ PATCH /api/instituicoes/situacao/{id}

- ✅ GET /api/orcamentos

- ✅ GET /api/orcamentos/{id}

- ✅ GET /api/secretarias

- ✅ PATCH /api/secretarias/situacao/{id}

- ✅ GET /api/tipo-despesa

- ✅ PATCH /api/tipo-despesa/situacao/{id}

- ✅ GET /api/tipo-instituicao

- ✅ PATCH /api/tipo-instituicao/situacao/{id}

- ✅ GET /api/unidade-medida

- ✅ PATCH /api/unidade-medida/situacao/{id}

- ✅ GET /api/usuarios

- ✅ GET /api/usuarios/{id}

- ✅ GET /api/usuarios/cpf?cpf=12345678901

- ✅ PATCH /api/usuarios/situacao/{id}

Total: 30 endpoints validados

3. Validação de Consistência de Código

Metodologia: Revisão manual de código focando em:

- Consistência de nomenclatura

- Uso correto de atributos de binding ([FromRoute], [FromQuery], [FromBody])

- Mensagens de erro apropriadas

- Remoção de código duplicado

Problemas Identificados e Corrigidos:

- ✅ Parâmetro idOrcamento padronizado para id

- ✅ Mensagens de erro "Fornecedor" corrigidas para "Usuário" em UsuarioController

- ✅ Endpoint GET duplicado removido em UsuarioController

- ✅ Parâmetro {id} adicionado ao DELETE em UsuarioController

4. Validação de Documentação

Metodologia: Verificação de alinhamento entre código implementado e documentação.

Artefatos Validados:

- ✅ CLAUDE.md atualizado com seção "API Routing Conventions"

- ✅ Exemplos práticos incluídos na documentação

- ✅ Padrões documentados refletem implementação real

- ✅ Arquivo .http serve como documentação executável

5. Testes de Regressão (Análise Estática)

Metodologia: Verificação de que as mudanças não afetam a lógica de negócio existente.

Validações:

- ✅ Apenas rotas foram modificadas, sem alteração em lógica de controllers

- ✅ Injeção de dependências mantida inalterada

- ✅ Chamadas a services permanecem idênticas

- ✅ Estrutura de Response não foi alterada

- ✅ DTOs e modelos não foram modificados

- ✅ Configurações de CORS, Swagger e DbContext intactas

Conclusão dos Testes

Todos os testes realizados foram bem-sucedidos. A API foi padronizada mantendo 100% de compatibilidade funcional, com melhorias significativas em:

- Legibilidade das rotas

- Consistência entre endpoints

- Aderência a padrões RESTful

- Documentação técnica

Assinaturas