| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint 13 | Start Date: 17/03/2026 | Final Date: 23/03/2026 |  |
| Projetc Name: | Civitas-backend |  |  |
| Ano: 5º | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS |  |  |
| Team Members |  |  |  |
| Carlos Alberto Ferreira Candido |  |  |  |
| Giovanni da Silva Nascimento |  |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| #59 | Validação dos campos da secretaria | 17/03/2026 | 23/03/2026 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| #59 | Garantir que o cadastro de secretarias possua validações completas de integridade, padronização e consistência dos dados, evitando informações inválidas ou duplicadas no sistema. | Carlos Alberto Ferreira Candido, Giovanni da Silva Nascimento | Completo | 20 horas | 20 horas |

Sprint Description

📌 Tarefa: Validações de Cadastro de Secretaria

🎯 Objetivo

Garantir que o cadastro de secretarias possua validações completas de integridade, padronização e consistência dos dados, evitando informações inválidas ou duplicadas no sistema.

📖 Descrição

Implementar validações no backend para os campos do cadastro de secretaria, assegurando:

- Dados obrigatórios

- Formatação correta

- Padronização (normalização)

- Unicidade no banco

✅ Critérios de Aceite

🔹 Campos Obrigatórios

- Validar que os campos obrigatórios não estão vazios:

  - nome

  - descricao

  - cnpj

  - nomeRazaoSocial

  - email

  - telefone

  - logradouro

  - numero

  - bairro

  - cidade

  - estado

  - cep

  - situacao

🔹 Normalização de Dados

- Permitir entrada de cnpj, cep e telefone com máscara

- Remover caracteres não numéricos antes de processar:

  - CNPJ

  - CEP

  - Telefone

Armazenar apenas números no banco (quando aplicável)

🔹 Validação de CNPJ

- CNPJ deve conter 14 dígitos após normalização

CNPJ deve ser válido

CNPJ não pode estar duplicado no banco

Rejeitar CNPJs inválidos (ex: todos números iguais)

🔹 Validação de Email

- Validar formato de email válido

Limitar tamanho (máx. 255 caracteres)

Validar unicidade no sistema

🔹 Validação de Nome

- nome:

  - Mínimo de 3 caracteres

  - Máximo de 150 caracteres

🔹 Validação de Razão Social

- nomeRazaoSocial:

  - Mínimo de 3 caracteres

  - Máximo de 200 caracteres

🔹 Validação de Descrição

- descricao:

  - Não pode ser vazia

  - Definir tamanho máximo (ex: 500 caracteres)

🔹 Validação de Telefone

- Deve conter apenas números após normalização

Deve possuir entre 10 e 11 dígitos (com DDD)

🔹 Validação de Endereço

- logradouro: obrigatório e com tamanho máximo (max: 200)

numero: obrigatório

bairro: obrigatório

cidade: obrigatório

- estado: obrigatório

  - Deve conter uma UF válida (ex: SP, RJ, MG)

- cep:

  - Deve conter 8 dígitos após normalização

🔹 Validação de Situação

- Aceitar apenas valores válidos:

  - 1 = Ativo

  - 2 = Inativo

🔹 Validação de idSecretaria

- Deve ser ignorado no cadastro (gerado automaticamente) ou validado conforme regra do sistema

Não permitir valores negativos ou inválidos

Observações e Sugestões

- Podem utilizar DataAnnotations para validações básicas, mas não se prendam a isso. Utilize validações mais robustas para regras de negócio.

- Criar métodos reutilizáveis para normalização (CNPJ, CEP, telefone).

- Validar unicidade diretamente no banco (principalmente CNPJ).

- Validações preferencialmente na camada SERVICE.

- Utilizar enums para situacao.

- Documentar as alterações/adições.

- Verifiquem o funcionamento antes do envio.

Sprint Results

Foi adicionado o método sanitize que remove todos os charateres especiais dos campos.




Foi adicionado também um método para validar se os campos estão vazios, se atendem o requisito minimo de characteres e se existe apenas um no banco com aquele mesmo campo.

E por fim foi adicionado a validação se o cnpj é verdadeiro.

Assinaturas