| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint 14 | Start Date: 25/03/2026 | Final Date: 30/03/2026 |  |
| Projetc Name: | civitas-backend |  |  |
| Ano: 5º | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS |  |  |
| Team Members |  |  |  |
| Carlos Alberto Ferreira Candido |  |  |  |
| João Antonio Gomes Cestonaro |  |  |  |
| Giovanni da Silva Nascimento |  |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| #64 | Validações dos campos da despesa | 25/03/2026 | 30/03/2026 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| #64 | Garantir que o cadastro de despesas possua validações completas de integridade, consistência e regras de negócio, evitando pagamentos duplicados, dados inválidos e inconsistências financeiras no sistema. | Carlos Alberto Ferreira Candido, João Antonio Gomes Cestonaro, Giovanni da Silva Nascimento | Completo | 15 horas | 15 horas |

Sprint Description

📌 Tarefa: Validações de Cadastro de Despesa

🎯 Objetivo

Garantir que o cadastro de despesas possua validações completas de integridade, consistência e regras de negócio, evitando pagamentos duplicados, dados inválidos e inconsistências financeiras no sistema.

📖 Descrição

Implementar validações no backend para os campos do cadastro de despesa, assegurando:

- Dados obrigatórios

- Formatação correta

- Consistência de valores

- Regras de negócio específicas

- Integridade com entidades relacionadas

✅ Critérios de Aceite

🔹 Campos Obrigatórios

- Validar que os campos obrigatórios não estão vazios:

  - numeroDocumento

  - dataEmissao

  - dataVencimento

  - situacao

  - idTipoDespesa

  - idOrcamento

  - idInstituicao

  - idFornecedor

  - idUsuario

🔹 Validação de Número do Documento

- Deve possuir no máximo 100 caracteres

Não pode ser vazio

Deve ser único no sistema (evitar pagamento duplicado)

Remover espaços em branco no início/fim (trim)

🔹 Validação de UC (Unidade Consumidora)

- Deve possuir no máximo 100 caracteres

Campo opcional por padrão

- Tornar obrigatório quando:

  - TipoDespesa.SolicitaUc = true

Remover espaços em branco (trim)

🔹 Validação de Data de Emissão

- Deve ser uma data válida

Não pode ser futura

Padronizar formato (preferencialmente DateOnly)

🔹 Validação de Data de Vencimento

- Deve ser uma data válida

Não pode ser anterior à data de emissão

🔹 Validação de Consumo Previsto

- Deve ser um número válido

Não pode ser negativo

Pode ser zero (dependendo do tipo de despesa)

🔹 Validação de Situação

- Aceitar apenas valores válidos:

  - 1 = Ativo

  - 2 = Inativo

Utilizar enum para validação

🔹 Validação de Relacionamentos (Foreign Keys)

- Validar que os IDs são válidos (> 0):

  - idTipoDespesa

  - idOrcamento

  - idInstituicao

  - idFornecedor

  - idUsuario

- Validar existência no banco:

  - TipoDespesa deve existir

  - Orçamento deve existir

  - Instituição deve existir

  - Fornecedor deve existir

  - Usuário deve existir

🔹 Regras de Negócio

📌 UC obrigatória por TipoDespesa

- Se TipoDespesa.SolicitaUc = true:

  - UC deve ser obrigatória

📌 Controle de duplicidade

- Não permitir cadastro de despesa com:

  - Mesmo numeroDocumento para o mesmo fornecedor

📌 Consistência com Orçamento

- Validar se a despesa está vinculada a um orçamento válido

📌 Integridade da Instituição

- Validar se a despesa pertence a uma instituição válida

🔹 Normalização de Dados

- Aplicar trim em campos string:

  - numeroDocumento

  - uc

Padronizar armazenamento de datas

🧠 Observações e Sugestões

- Utilizar DataAnnotations para validações básicas

- Implementar validações mais complexas na camada Service

- Verifique o trabalho antes do envio

Sprint Results

Primeiramente foram feitos métodos no service para validar relacionamento.

Depois foi declarado o método na interface de despesa

Depois foi feito uma verificação se existe uma despesa cadastrada com o seguinte número.

Depois foi alterado a relação entre instituição e despesa

Assinaturas